### Реконструкция Большого каменного моста завершится в этом году

06.04.2021

Ремонтные работы Большого каменного моста закончатся раньше срока.

Объект не реконструировали с момента постройки в 1938 году.

Сейчас рабочие занимаются обновлением основных конструкций, бетонного основания и асфальта. Еще происходит ремонт гранитной облицовки и ограждений.

Большой каменный мост — одна из основных транспортных магистралей столицы. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, ремонтные работы не останавливались ни на минуту. Благодаря этому объект сдадут уже в августе текущего года.

Добавим, во время работ мост не закрывали.

Адрес страницы: http://tagan.mos.ru/presscenter/news/detail/9845385.html

Управа Таганского района города Москвы